A SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2007-2010 ÉVI CIKLUSPROGRAMJA

A Társulás ciklusprogramja az Új Magyarország Fejlesztési Tervben és azon belül a Közép-Dunántúli Regionális Operatív Programban megfogalmazott irányelvek figyelembevételével, a Kistérségi Területfejlesztési Koncepció és Programban előirányzott, a Társulás Tanácsa által elfogadott - kistérségi, ezen belül települési - fejlesztési elképzelések fokozatos megvalósítását, és a többcélú társulás folyamatosan bővülő feladatainak ellátását, ezek előfeltételeinek megteremtését tűzi ki célul.

Mivel kistérségünk stratégiai célja a Társulást alkotó települések gazdasági fejlődése, a lakosság életszínvonalának javítása, a közfeladatok minél hatékonyabb ellátása, a települések közötti kapcsolatok kialakításának ill. élénkítésének technikai, tárgyi feltételeinek biztosítása, a jelen ciklusra előirányzott, fejlesztési prioritások a következő főbb feladatokat ölelik fel:

- É-K Fejér Ipari park (Ökocentrum Ráckeresztúr)

- Gyúró-Vál és Baracska-Ráckeresztúr összekötő utak

- Szent László völgye kerékpárút

- Budapest-Velencei tő kistérségre eső kerékpárút szakaszának megépítése

- Ráckeresztúri regionális iskola hallás- és látássérült gyermekek részére (I-II ütem)

- Ráckeresztúri szennyvíztisztító bővítése

- Váli víz és Szent László patak revitalizációja

- Ercsi laktanya rehabilitáció (szakképző iskola, alapfokú oktatási, kulturális, szórakoztató központ, vízi turizmus és kereskedelmi hasznosítás, idősek otthona)

- Szent László völgye borút (Etyek-Martonvásár szekérút)

- Kistérségi Közigazgatási Informatikai Rendszer

- Szent László Völgye Segítő Szolgálat fejlesztése

- Kistérségi tömegközlekedés fejlesztése

- Kistérségi Kastély rehabilitációs program

A felsorolt projektek forrásigényét részben maguk, az érintett települések önkormányzatai, részben a Szolgáltató Iroda munkatársai, ill. a várhatóan rövidesen munkába álló kistérségi koordinátor és vidékfejlesztési menedzser közreműködésével feltárt pályázati lehetőségek igénybevételével, saját források felhasználásával és esetleges befektetők felkutatásával kell előteremteni.

Adott projekt megvalósításával kapcsolatos konkrét feladatok, felelősök és határidők kijelölését a Szolgáltató Iroda fogja - az érintett önkormányzattal és a Társulás Tanácsával egyeztetve időről időre – koordinálni, és a megvalósítás folyamatát figyelemmel kísérni, valamint erről a Tanácsot szükség esetén ill. a projekt lezárását követően tájékoztatni.

A Társulás működtetésével kapcsolatos ez évi súlyponti feladatok a következők:

| Megnevezés | Cél | Felelős | Határidő |
| --- | --- | --- | --- |
| Pályázat a „Helyi Vidékfejlesztési Iroda” cím elnyerésére | 5 mHUF értékű támogatás elnyerése, megfelelő munkaerő felvétele vidékfejlesztési feladatok ellátására, pályázatok figyelésére, megírására és lebonyolítására megfelelő munkaerő | Szolgáltató Iroda | Pályázatbeadási határidő: 2007. március 10. |
| Szent László Völgye Segítő Szolgálat működésének vizsgálata, elemzése, szükség esetén módosítások végrehajtása | Költséghatékony, feladatorientált, valós és az igényeket korrekten kielégítő tevékenység megvalósítása | Szolgáltató Iroda és Segítő Szolgálat | 2007. első félév |
| Kistérségi szociális koncepció kidolgozása | Teljeskörű szociális térkép felvétele, és ennek alapján koncepció kidolgozása | Szokoliné Czirják Erzsébet által irányított munkacsoport | 2007. első félév |
| A Szolgáltató Iroda és a Segítő Szolgálat elhelyezése | Martonvásár Város által vállalt kötelezettség teljesítése a Szolgáltató Iroda és a Segítő Szolgálat elhelyezésére, melyet a Segítő Szolgálat jelenlegi drámai állapota is indokol | Martonvásár Önkormányzata | Legkésőbb: 2007. december 31. |
| Alapítványi Óvoda társulási fenntartásba vétele | A martonvásári alapítványi óvoda rossz anyagi helyzete miatt felmerült az intézmény társulási fenntartásban való működtetése. Ehhez fel kell tárni a lehetőségeket, ki kell dolgozni megoldási javaslatokat, és el kell készíteni döntéselőkészítő anyagot a Tanács részére. | Szolgáltató Iroda és Alapítványi Óvoda | 2007. első félév |
| Közoktatási feladatok | A veszélyeztetett települések iskoláinak lehetséges összevonása/ integrálása/társulási intéz-ményben történő működtetésére vonatkozó alternatívák kidolgozása | Szolgáltató Iroda és érintett települések intézményvezetői | 2007. szeptember |
| Pedagógiai szakszolgálati feladatellátás Ercsiben és Martonvásáron | A meglévő szaktudás és kapacitások kiaknázása céljából helyben megoldani a pedagógiai szakszolgálati feladatokat | Szolgáltató Iroda és Ercsi és Martonvásár intézményvezetői | 2007. május 3. |
| Központi orvosi ügyelet megszervezése a jelenlegi szolgáltatóval megkötött szerződés lejárta után | A feladatellátás lakossági igényeknek és finanszírozási lehetőségeknek megfelelő korrekt alternativák kidolgozása, Tanács elé terjesztése | Szolgáltató Iroda | 2007. május |

Martonvásár, 2007. február 21.